中科智能育种加速器改造工程设计

招 标 文 件

(招标项目编号：LYKC2023（002）号)

招   标   人：合肥庐阳科技创新集团有限公司

日    期：         2023 年  2  月  21  日

目  录

第一章      招标公告 	1

第二章      投标人须知投标人须知前附表 	6

第三章      评标办法 	40

第四章      合同条款及格式 	51

第五章      发包人要求 	62

第六章      投标文件格式 	73

- 第一章  招标公告

- 中科智能育种加速器改造工程设计招标公告

1.招标条件

1.1项目名称：中科智能育种加速器改造工程设计

1.2招标人：合肥庐阳科技创新集团有限公司

1.3项目业主：合肥庐阳科技创新集团有限公司

1.4资金来源：已落实

1.5项目出资比例：财政统筹及企业自筹

2.项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：中科智能育种加速器改造工程设计

2.2招标项目编号：LYKC2023（002）号

2.3标段划分：不分标段

2.4建设地点：庐阳区

2.5建设规模：中科智能育种加速器位于三十岗乡魏武路与吴王路交叉口清雅苑4号楼，该楼原为三十岗集镇二期复建点配套用房，共计六层（负一层至五层），总建筑面积约9689㎡，本次招标范围为该楼栋改造工程设计，具体以实际任务书面积为准。

2.6项目投资估算：设计费295000元人民币

2.7设计服务期限：签订合同后至所有项目竣工验收。详见发包人要求。

2.8招标范围：中科智能育种加速器楼栋整体室内改造设计，包含不限于地面、吊顶、墙面、卫浴、隔断、门窗、家具、灯光、设备、窗帘、配饰、内外标识设计（初稿，由施工单位深化设计及施工）、实验平台（满足使用单位条件需要）、加固（明确加固要求，配合加固专业厂家实施）、消防、室内电气、暖通、防水等；具体详见招标文件。

2.9项目类别：工程服务

2.10其他：设计任务单通知后10个日历日完成设计方案修改并经甲方确认，方案确认后10 个日历日完成深化设计并经甲方确认，图纸确认后10个日历日完成施工图设计。具体设计周期 以设计任务书要求为准。

3.投标人资格要求

3.1投标人须具有下列资质：

投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑行业(建筑工程) 专业工程设计甲级资质或建筑行业工程设计甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质或工程设计综合甲级资质；

3.2项目负责人资格要求：具有高级室内建筑师证书 (中国建筑装饰协会颁发) 或高级室内设计师证书 (中国室内装饰协会颁发) 或一级注册建筑师证书，同时具有高级职称；

3.3项目负责人业绩要求：2018年1月1日以来(以合同签订时间为准)具有单个合同中建筑面积不小于0.5万平米的公共建筑(住宅和厂房除外)的室内装饰设计业绩。

3.4投标人财务要求：无

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 获取时间：2023年2月21日至投标截止时前。

4.2获取方式：自行官网下载。

招标文件费用支付方式：无需支付。

招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间 (9：00-17：30，节假日休息) 拨打项目咨询请拨打18326030313。

4.3 招标文件价格：免费

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为(投标截止时间，下同)2023年2月26日10时00分，投标人应在截 止时间前通过将纸质版本投标响应文件密封递交至招标人。

6.开标时间及地点

6.1 开标时间：2023年2月26日9时30分。

6.2 开标地点：合肥市庐阳区北一环蓝钻尚界B座六楼。

7.联系方式

招标人：合肥庐阳科技创新集团有限公司

地  址：合肥市庐阳区北一环蓝钻尚界B座六楼

联系人：蒯工

电话：18326030313

8. 其他事项说明

8.1 投标人应合理安排招标文件获取时间。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

8.2 有任何疑问或问题，请在工作时间 (周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30， 节假日休息) 与项目联系人联系。

合肥庐阳科技创新集团有限公司

2023年2月21日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 见招标公告 |
| 1 2 3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 中科智能育种加速器楼栋整体室内装饰设计，包含不限于地面、吊顶、墙面、卫浴、隔断、门窗、家具、灯光、设备、窗帘、配饰、内外标示设计、消防、室内电气、暖通、实验设备技术条件、加固、防水等；具体详见招标文件。 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 报奖要求 | / |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和 信誉 | / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受，应满足下列要求：见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关 联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不 良状况或不良信用记录 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提 | 时间：/ |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 出问题 | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | √不允许 允许，允许分包的设计： |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | (1) 计税方法： √一般计税方法 □简易计算方法 (2) 发票类型： √增值税专用发票 □增值税普通发票 (3) 增值税税率按照国家有关规定执行。 (4) 注册地不在合肥市行政区域范围 (含四县一市) 的中 标人，应按照《纳税人跨县 (市、区) 提供建筑服务增值税 征收管理暂行办法》 (国家税务总局公告 2016 年第 17 号) 规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑总价： □单价： □费率： |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | ☑有，最高投标限价： □有，投标截止时间 15 日前通过电子服务系统发布 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3 3 1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算_90_ 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |

| 3.4.2 | 投标文件是否退还 | √否 □是，退还安排： |
| --- | --- | --- |
| 3.4.31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |

| 4 | 图纸获取说明 | 上述资料请投标人在招标人官网自行下载。 |
| --- | --- | --- |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有 关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、设计服务期限和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

投标人 (包括联合体各成员) 不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活 动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入安徽合肥公共 资源交易平台，且处于有效期内；

(2) 在最近三年内有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量问题，受到行政处罚的 (依据 相关部门的处理决定及其处理效力和范围)，但前述行政处罚已完成信用修复的， 自行政处罚作出机关 或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制； ) ；

(3) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(5) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单；

(6) 被人民法院列为失信被执行人；

(7) 被税务机关确定为重大税收违法失信主体；

(8) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

(9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加设计费用或索赔的要求。

1.10 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定 的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项 目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2)  投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5)  发包人要求；

(6)  投标文件格式；

(7)  投标人须知前附表规定的其他资料。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件 为准。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内

商务及技术文件：

(1)  投标函 (不含报价) ；

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书；

(3) 联合体协议书；

(4)  投标保证金；

(5) 拟委任的主要人员汇总表；

(6)  资格审查资料；

(7)  设计方案；

(8) 其他资料报价文件：

(1)  投标函 (含报价) ；

(2)  设计费用清单；

(3) 其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并 填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的 投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款 的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件应按要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

4.1.2  如投标人须知前附表规定接受投标人提供非加密投标文件 (与加密的投标文件为同时 生成的版本)，则非加密投标文件应当单独密封包装在一个封套中。封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。

加密投标文件未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件提交至招标人联系地址。

4.2.2  投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4   如投标人须知前附表允许递交非加密投标文件，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的非加密投标文件，招标人不予接收。

- 5. 开标

- 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间 (开标时间) ，通过组织现场开标， 所有投标人将投标文件提交至招标人处，中标结果待招标人确认后官网公示（不限于当日）。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

6.合同授予

- 6.1 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 6.2 签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人取消其中标资格， 给招标人造成的损失，中标人还应当对予以赔偿。

- 7. 重新招标和不再招标

- 7.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)  投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)  中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4) 法律、法规规定的其他情形。

- 7.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后转为竞争性谈判。

- 8. 纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利、

社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第 三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

异议答复期间不计算在 第 9.5.1 项规定的期限内。

- 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法

评标本着公平、公正、择优选用的原则对投标文件的各项内容进行评审。

采用综合评分法。

评分标准和评定方法：

1. 商务标（10分）

以最低价为评标基准价，等于基准价的得满分，即10分，每高于基准价1%扣0.5分，以此类推，扣完为止。得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

对投标人的投标报价修正错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。

2 .技术标（90分），由评委进行评分。

根据投标人的设计方案，评委重点从以下几个方面进行评分：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 60分 | 根据设计范围、设计深度、工程详细说明、提供图纸的整体效果、完整性等情况综合评审打分，分优（60～46分）、良（45～31分）、中（30～16）、差（15～0分）。 |
| 2 | 业绩 | 10分 | 每提供1份2018年1月1日以来签订的单项合同金额不低于25万元的装饰设计项目合同得5分，最高得10分。 |
| 3 | 企业奖项 | 4分 | 2018年1月1日以来设计单位获得过省 级及以上建筑设计奖的每个得2分，国家级建筑设计奖的每个得4分，最高得4分。提供获奖证书,时间以获奖证书为准。 |
| 4 | 项目负责人奖项 | 4分 | 2018年1月1日以来以设计负责人身份获得过省级及以上建筑设计奖的得2分。最高得4分 提供获奖证书,时间以获奖证书为准。 |
| 5 | 项目组人员配备（除项目负责人外） | 12分 | 1.设计项目组成员具有高级工程师的，每提供一个得2分，本子项满分12分。 1.具有一级注册建筑师且具高级工程师职称 1 名得2分； 2、具有一级注册结构师具有高级工程师职称 1 名得 2 分； 3、具有注册公用设备工程师（给排水）具有高级工程师1职称名得2分； 4、具有注册电气工程师具有高级工程师 职称1 名得2 分； 5、具有注册公用设备工程师（暖通空调）具有高级工程师1名得2分； 6、具有注册造价工程师具有高级工程师职称 1 名得2分 注：1.同一人具有多个职称证书的，仅计分一次。 2.投标文件提供上述人员资格证书、职称证书扫描件及投标人为上述人员缴纳的近三个月社保证明材料作为评标依据。招标人有权在中标后核实。 |

- 注：

- （1）投标人的设计方案如有重大偏差，经评标委员会人员2/3以上通过，评委可将其技术方案按0分处理。

- 所有评委技术标打分的平均值为该投标人技术标最终得分。

- 第四章   合同条款及格式

- 中科智能育种加速器改造工程设计合同

委托人 (甲方) ：

设计人 (乙方) ：                   签订地点：

项目名称：中科智能育种加速器改造工程设计

合同编号：

委托人委托设计人承担中科智能育种加速器改造工程设计设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

一、《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》；

二、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

三、建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、概况、设计内容

一、工程名称：中科智能育种加速器改造工程设计

二、项目概况：/。

本次招标的范围为：中科智能育种加速器楼栋整体室内改造设计，包含不限于地面、吊顶、墙面、卫浴、隔断、门窗、家具、灯光、设备、窗帘、配饰、实验平台（满足使用单位条件需要）、加固（明确加固要求，配合加固专业厂家实施）、消防、室内电气、暖通、防水等，最终以实际下发的任务书为准。

单体装修部分：本次设计范围为各单体地库到顶层除设备用房之外的所有区域，主要包括办公空间、实验空间及公共部分，具体以实际下发的设计任务书为准。风格要求现代简洁，与 园区整体风格相协调。

其他：对于非装修区域，设计人仍需做好现场及设计配合等相关咨询服务工作，所涉及的

费用含在投标报价中， 由设计人自行承担。

三、设计内容

( 一) 整体室内改造设计，含地面、吊顶、墙面、隔断、门窗、家具、灯光、设备、窗帘、 配饰、内外标识设计（初稿，由施工单位深化设计及施工）、室内电气 (不含空调末端及新风系统配电设计，但中标单位需将该部分 图纸综合到电气图中) ；

(二) 配合设计：提出空调末端和智能化点位等需求， 由委托人委托的原设计单位完成空 调末端和智能化设计后，设计人进行空调风口形式、智能化点位等相关内容优化，并对原设计 单位出具的施工图纸进行审核和确认，最终将该部分设计综合到效果图中；

(三) 与委托人委托的土建、安装、幕墙等其他专业的原设计单位进行协调，并最终进行 设计效果控制；

(四) 工程造价控制：控制价原则上不高于2000元/平方米。此部分造价不包含空调、智 能化，此控制价为初始设计依据，后期可根据委托人设计方案需求及概算进行论证调整。

四、设计成果及服务要求

第一阶段——方案设计阶段

( 一) 成果形式：在本阶段中，设计人将根据委托人对投标方案的意见，提报深化平面布 局图和效果图，各空间各节点进行效果展示。

(二) 成果深度：

1.功能空间平面深化布局图；

2.公共区域深化平面布局图；

3.各空间设计效果图，需出效果图，最终以委托人要求为准；

4.装饰成本估算；

5.材料样板展示。提供主板材的样品。

第二阶段——深化设计阶段

( 一) 成果形式：在本阶段中，设计人将根据委托人对方案设计的意见，与各专业单位紧 密协作，确保机电设备系统的有序和终端点位，最终满足室内装饰的要求，并提供各区域空间 最终彩色平面布局图和效果图。

(二) 成果深度：

1.最终平面布置图、地面拼花图、家具布置图、天花平面图；

2.设备、终端点位的平面图；

3.各区域空间最终彩色平面布局图和效果图，最终以委托人要求为准；

4.软装包含家具、家电、灯具、窗帘、配饰、五金洁具等方案设计文件；

5.装饰成本概算；

第三阶段——施工图设计阶段

( 一) 成果形式：在本阶段中，设计人将根据委托人对于深化设计的意见，进行制作最终 全套施工图文件。施工图出图套数为12套。

(二) 成果深度：

设计范围内的整套施工图纸；出图按照国家制图标准GB/T50104-2001《建筑制图标准》和 相关装饰施工图制图规范。

施工图出图内容 (包含但不仅限于) ：

1.图纸封面 (注明：①工程名称；  ②设计或施工单位；③日期。)

2.设计说明图纸包含内容：设计依据；设计主导思想说明；主材料说明；施工工艺要求及 说明；图纸说明；主要材料使用详细说明表等。

3.图纸目录 (注明：页码、图纸名称、图号、图幅。工程名称、建设单位、施工单位、设 计单位、 日期) 。

4.装饰施工图

①平面布置图。

②吊顶平面布置图。

③ (平面) 门 (窗) 墙体定位图。

④固定家具、地面材料及索引图。

⑤空调、弱电、消防等综合天花图。

⑥吊顶灯具定位图。

⑦详图。

⑧立面图。

⑨立面详图。

⑩吊顶剖面图。

5.给水平面图，排水平面图；设计说明；总图；平面图；详图；给排水及消防系统图。

6.强电施工图， 电气设计说明；主要设备材料表；平面图；详图；系统图；控制线路图大 型工程应按强电弱电火灾报警及其智能系统分别设置目录。

7.软装设计出图内容：

软装包含家具、家电、灯具、窗帘、配饰、五金洁具、建筑五金配饰等设计说明文件，机 电、洁具等与装饰面、水电预埋件完全匹配无冲突。

8.施工图设计要求：

(1) 设计人应认真进行施工图设计，确保施工图完整、详细，能很好地指导施工。

(2) 施工节点设计需出具节点大样图和具体做法，不可以直接简单套用图集。

(3) 设计过程中如需要进行相关专家咨询和论证会，此部分费用考虑在合同价内， 由设 计人承担。

(4) 各专业需进行综合，不得出现专业之间的设计矛盾和相互打架的情况，如出现上述 情况造成工程变更的，设计人承担1000元/次的违约金，发生100万元以上工程变更的，设计人 应按照变更金额的5%承担违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，设计人还应按照实际损失 情况据实承担赔偿责任。

(5) 设计人需认真结合原土建施工图、设计变更及现场进行施工图设计，不得出现图纸 与原图纸、现场不符的情况，不得出现设计明显不合理的地方，如出现上述情况造成工程变更的，设计人承担1000元/次的违约金，发生100万元以上工程变更的，设计人应按照变更金额的 5%承担违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，设计人还应按照实际损失情况据实承担赔偿 责任。

(6) 施工图设计除需满足规范要求外，还需要充分考虑方便施工、易于控制施工质量、 便于采购施工材料和便于交付使用后的日常管理。

(7) 设计人应在满足国家相关设计技术规范要求、委托人使用需求、功能定位和不降低 项目品质的前提下，根据批复的项目总概算控制施工图设计，尽可能优化设计方案，节约工程 造价。

(8) 所有施工图设计必须确保通过职能部门以及审图机构审查，设计人投标时应充分考 虑费用标准，所发生费用均含在设计费用内，其中还需包含施工图各项审图费用。

(9) 设计人在进行室内管线设计时，应进行合理优化，并在实施过程中根据现场情况及 时进行管线定位、指导现场施工，避免出现因定位不清，导致降低室内净高等影响项目使用和 美观的情况。如出现上述情况造成工程变更的，设计人承担1000元/次的违约金，发生100万元 以上工程变更的，设计人应按照变更金额的5%承担违约金，违约金不足以弥补委托人损失的， 设计人还应按照实际损失情况据实承担赔偿责任。

(10) 设计人对设计深度和质量负责，委托人、政府部门或相关单位的审查并不减少设计人的责任。如因设计文件未获批准，设计人还应承担反复修改设计的责任与工作。

9.提供完整的设备及材料的品牌型号 (不少于三个同等品牌) ，不包括专项垄断性产品；

10.材料样板展示。设计过程中需提供完整的装饰材料的设计样品，包含软装家具、家电、 灯具、窗帘、五金洁具，样板能与现场整体效果相匹配，根据实际情况确认样板尺寸、面积， 样板经委托人确认后需要签字盖章并装订好样品展板。

第四阶段——设计实施阶段

(一) 设计范围的整体施工跟踪过程服务，含专业的施工图纸会审实施阶段的设计变更；

(二) 配合协助委托人报装修消防、施工图审查以及其他涉及到的部门的审查和验收工作；

(三) 施工单位进场后，设计人需提供现场隔断、家具等放线资料，配合施工单位放线工 作；

(四) 设计人将对整套施工图进行技术交底、招投标答疑并审核实施过程中产生的任何的 变更图纸，对装饰样板材料、家具，装饰灯具，洁具五金的实施进行确认，对项目施工现场进 行全程技术支持，复核并调整设计与现场的误差，并配合委托人审核竣工图纸，确保竣工图和 实际情况一致，如因审核不到位，导致竣工图与实际情况不符的，将追究设计人相关责任。

(五) 设计人完成施工图设计后，需要提交最终定稿设计效果图及设计手册提交委托人存 档，效果图中综合消防、暖通等末端及设施。

第三条  费用结算和支付方式

一、合同总价：    万元。

( 一) 合同总价为：       万元 。此费用为单价包干方式，为完成设计范围内所有内容所需的全部费用，包括但不限于上述所有设计工作服务 (含专家评审、论证) 费用、初步设计审查、以及施工图审查费用、人员、税金、方案招标设计补偿等。设计人在中标后签订合同时和履约过程中，设计人不得以不完全了解情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔的要求。

二、付款方式：设计的费用以人民币结算，支付方式如下：

1、施工图提交支付至合同总价的60%，

2、施工图通过审图，并且取得审图合格证审核后支付至合同总价的85%；

3、工程施工全部完成并竣工验收备案后支付至合同总价的100% (无息)

委托人付款前，设计人应提交符合规定的设计费增值税专用发票至委托人。否则委托人有权拒绝付款。

第四条  委托人责任及违约责任

一、委托人应按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，双方履行交接手续，委托人对资料完整性、正确性及时限负责，委托人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。委托人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按合同规定交付设计时间顺延。

二、委托人有权要求设计人加快设计进度,但设计费不予调整。

第五条  设计人责任及违约责任：

一、项目负责人和项目设计组

( 一) 项目负责人要求

设计人不得无故更换项目负责人，如更换需经委托人同意，并承担2万元/次的违约金。如 项目负责人不能很好的履约或不能满足委托人的要求，委托人有权要求设计人更换项目负责人， 设计人需按委托人的要求更换项目负责人，更换的项目负责人资质不得低于招标文件要求，并 承担10万元/次的违约金。

(二) 项目组人员要求

1.设计人必须组成项目设计组，设计组其它成员由项目负责人、各专业负责人和各专项设 计人员组成。设计组人员方案阶段主创人员常驻合肥办公，施工图设计阶段所有专业需常驻合肥办公，施工阶段驻场设计人员按要求执行。

项目组成员资格及数量不少于下：(以下人员必须为设计人总院 (如存在分院) 签订合同人 员)

项目负责人：1人，具有高级室内建筑师 (中国建筑装饰协会颁发) 或高级室内设计师 (中国室内装饰协会颁发) 或一级注册建筑师，同时具有高级职称；

装饰专业负责人：1人，具有高级室内建筑师 (中国建筑装饰协会颁发) 或高级室内设计师 (中国室内装饰协会颁发) 或一级注册建筑师；

给排水专业负责人：1人，具有注册公用设备 (给排水) 工程师证书或给排水相关专业高级及 以上职称证书；

电气专业负责人：1人，具有注册电气工程师证书或电气相关专业高级及以上职称证书；

暖通专业负责人：1人，具有注册公用设备工程师 (暖通空调) 或暖通相关专业高级及以上职称；

造价专业负责人：1人，具有注册造价工程师证书。

合计：6人

2.设计人不得无故更换专业负责人，每更换一名专业负责人应向委托人支付2万元/次的违约金。如专业负责人不能很好的履约或不能满足委托人的要求，委托人有权要求设计人更换， 设计人需按委托人的要求更换，更换的专业负责人资质不得低于招标文件要求，并承担4万元/ 次的违约金。

3.设计周期要求

(1) 因设计人原因，导致设计进度 (含节点进度) 延误，每延期一天设计人需承担2000 元的违约金。如累计延误达20天 (含) 的，设计人除须承担违约金外，委托人有权解除合同。

(2) 在设计过程中，对于委托人提出的修改意见，设计人须在规定时间内完成，达到要 求修改深度。否则，每延期1天需承担2000元的违约金。

(3) 现场服务要求

设计人必须做好项目实施过程中的现场服务工作，包括但不限于以下：

1) 如设计人为外地 (合肥市区以外) 企业，须按照主管部门要求办理相关手续 (如有) 。

2) 在整个设计服务期内，需无条件参加委托人组织的与本工程相关的考察、调研工作， 费用自理。

3) 在施工阶段，设计人应指派相应的设计组成员随时配合，一般问题电话联系后24小时 内到场，紧急问题1小时内到场，按委托人要求及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关 技术问题，提出经济合理的解决方案，并根据委托人要求参与项目各项验收工作，所发生的交 通等费用自理，每延误一次承担1000元的违约金。

4) 设计人需根据委托人要求，参加工程例会，每无故缺少一次承担1000元的违约金。

5) 设计人应积极主动地进行与工程有关的内、外协调工作，做好与委托人、监理、承包 商、设备和材料供应商、政府相关管理部门等单位的协调工作。

6) 设计人需参与水、电、消防、空调、安防、智能监控等各系统的调试及设备系统联调， 及时解决设备调试中出现的与装修设计有关的技术问题，参加本项目的分部分项工程验收和各 项竣工验收，依据与施工图相一致的要求，并按有关规定签署验收意见。

7) 设计人需按委托人要求及时处理现场设计变更事项、补充设计缺陷或修改设计，按委 托人要求及时向委托人提交经修改或补充的设计文件，以满足施工要求，每延误一次承担1000 元的违约金。

8) 所有设计变更必须经委托人同意后方可进行，且设计变更单必须经委托人下发给施工、 监理单位。未经委托人同意，设计人擅自进行变更的，或擅自将变更单发放给施工、监理单位 的，每发现一次，设计人承担3000元的违约金，并追究相关责任。

9) 设计人应收集并提供主要装饰材料和有特殊功能要求的建筑材料或制品的样品供委托 人选择，并提出选择建议，每延误一次承担1000元的违约金。

10) 设计过程中设计人需与委托人紧密配合，委托人对设计方案的合理修改意见设计人应 予以采纳，并进行修改，每延误一次承担1000元的违约金。

11) 设计人需配合做好竣工验收等相关资料的整理，并配合绘制和审核工程竣工图。设计 人需认真审核施工单位绘制的竣工图，如因审核不到位，导致竣工图与实际情况不符的，委托 人将向设计人追诉违约金。

12) 设计人负责协助办理消防等相关职能部门审批手续，并根据委托人要求提供相关资料。

第六条  其他

一．设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图， 由设计人自费向有关出版部门购买。 本合同规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人 不另收工本费。

二．委托人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 三．由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

四．本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解， 调解不成时，可向甲方住所地人民法院起诉。

五．本合同一式陆份，委托人和设计人各叁份。

六．本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。

七．本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方 认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合 同即行终止。

八．本合同在履行中如产生法律纠纷，守约方有权要求违约方支付为维护权利而发生的包 括但不限于诉讼费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等 费用。

九．其它约定事项：

( 一) 其它约定事项与合同有同等法律效力。

(二) 对于设计人不能按照规定的时间提供设计资料和设计文件，委托人除了按照违约 责任第五条处罚外，委托人还有加重处罚的权利，并且设计人承担由此带来的后果。

(三) 如产生违约金，委托人以函件形式告知设计人，从下一次进度款支付中扣除。 十. 保密条款

( 一) 保密信息指在讨论、签订、执行本协议过程中，乙方从甲方所获悉的与合作有关或 因合作产生的无法自公开渠道获得的、与甲方或与本项目相关的资料，无论以何种形式或何种 载体，包括但不限于尚未公开披露的财务信息、技术信息、经营信息、项目信息、商业信息及 其他相关信息。

(二) 乙方应采取一切合理且不低于乙方对其自身类似保密信息所采取的措施来保护甲方 向其披露的保密信息， 以防止保密信息被盗窃、被泄露、未经授权的使用、因任何第三人的疏 忽导致保密信息的泄露。

(三) 未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露该保密信息的全部或部分内容，并保证其在 合作中有必要知晓保密信息的雇员及关联方，受到与本协议同等严格的保密义务约束。但法律、 法规另有规定或双方另有约定的除外。

(四) 无论因为何种原因导致甲乙双方的合作目的未予实现，乙方应当根据甲方要求予以 返还或销毁其所获取的所有保密信息 (包括但不限于相关文件、资料等) ，不得以任何理由和 方式保留。该等文件、资料的返还和销毁并不免除乙方及其接触本协议所称保密信息的雇员或

其他人员保密义务。

(五) 保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被甲方依法公开披露或成为公开信息 之日止。保密义务不因本协议的无效、中止、终止、被解除和履行完毕而解除。

(六) 乙方未履行上述保密义务均被视为违约，应承依照本协议或者法律规定承担责任。 如乙方因违约而受有利益，则应将所得利益支付给甲方。

委托人名称：                              设计人名称：

(盖章)                                  (盖章)

法定代表人：  (签字)                       法定代表人：  (签字)

委托代理人：  (签字)                       委托代理人：  (签字)

项目经理：  (签字)                         项目经理：  (签字)

住    所 ：                                住    所：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话 ：                                 电    话：

传    真 ：                                传    真：

开户银行：                                开户银行：

银行帐号：                                银行帐号：

建设行政主管部门备案：                    鉴证意见：

(盖章)                                  (盖章)

备案号：                                   经办人：

备案日期：     年  月  日                鉴证日期：     年  月  日

备注：如本合同的约定如与本项目招标文件的设计人须知前附表、招标需求的约定不一致的地 方，以设计人须知前附表、招标需求的约定为准。

- 第五章  发包人要求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招 标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约 定方式联系招标代理机构，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况

中科智能育种加速器位于三十岗乡魏武路与吴王路交叉口清雅苑4号楼，该楼原为三十岗集镇二期复建点配套用房，共计六层（负一层至五层），总建筑面积约9689㎡，本次招标范围为该楼栋精装修设计，具体以实际任务书面积为准。单体装修部分：本次设计范围为各单体地库到顶层除设备用房之外的所有区域，主要包括办公空间、实验空间及公共部分，具体以实际下发的设计任务书为准。风格要求现代简洁。

其他：对于非装修区域，中标人仍需做好现场及设计配合等相关咨询服务工作，所涉及的 费用含在投标报价中， 由投标人自行承担。

二、设计内容

1.整体室内装饰设计，含地面、吊顶、墙面、隔断、门窗、家具、灯光、设备、窗帘、配 饰、内外标示设计、室内电气 (不含空调末端及新风系统配电设计，但中标单位需将该部分图 纸综合到电气图中) ；

2.配合设计：提出空调末端和智能化点位等需求， 由招标人委托的原设计单位完成空调末 端和智能化设计后，中标人进行空调风口形式、智能化点位等相关内容优化，并对原设计单位 出具的施工图纸进行审核和确认，最终将该部分设计综合到效果图中；

3.与招标人委托的土建、安装、幕墙等其他专业的原设计单位进行协调，并最终进行设计 效果控制；

4. 工程造价控制：控制价原则上不高于2000元/平方米。此部分造价不包含空调、智能化，

此控制价为初始设计依据，后期可根据招标人设计方案需求及概算进行论证调整。

三、设计成果及服务要求

第一阶段——方案设计阶段

1.成果形式：在本阶段中，设计人将根据委托人对投标方案的意见，提报深化平面布局图 和效果图，各空间各节点进行效果展示。

2.成果深度：

2.1功能空间平面深化布局图；

2.2公共区域深化平面布局图；

2.3各空间设计效果图，需出效果图，最终以委托人要求为准；

2.4装饰成本估算；

2.5材料样板展示。提供主板材的样品。

第二阶段——深化设计阶段

1.成果形式：在本阶段中，中标人将根据招标人对方案设计的意见，与各专业单位紧密协

作，确保机电设备系统的有序和终端点位，最终满足室内装饰的要求，并提供各区域空间最终 彩色平面布局图和效果图。

2.成果深度：                                                       2.1最终平面布置图、地面拼花图、家具布置图、天花平面图；          2.2设备、终端点位的平面图；                                       2.3各区域空间最终彩色平面布局图和效果图；

2.4软装包含家具、家电、灯具、窗帘、配饰、五金洁具等方案设计文件； 2.5装饰成本概算；

第三阶段——施工图设计阶段

1.成果形式：在本阶段中，中标人将根据招标人对于深化设计的意见，进行制作最终全套 施工图文件。施工图出图套数为12套。

2.成果深度：

设计范围内的整套施工图纸；出图按照国家制图标准GB/T50104-2001《建筑制图标准》和 相关装饰施工图制图规范。

施工图出图内容 (包含但不仅限于) ：

2.1图纸封面 (注明：①工程名称；  ②设计或施工单位；③日期。)

2.2设计说明图纸包含内容：设计依据；设计主导思想说明；主材料说明；施工工艺要求 及说明；图纸说明；主要材料使用详细说明表等。

2.3图纸目录 (注明：页码、图纸名称、图号、图幅。工程名称、建设单位、施工单位、 设计单位、 日期) 。

2.4装饰施工图

①平面布置图。

②吊顶平面布置图。

③ (平面) 门 (窗) 墙体定位图。

④固定家具、地面材料及索引图。

⑤空调、弱电、消防等综合天花图。

⑥吊顶灯具定位图。

⑦详图。

⑧立面图。

⑨立面详图。

⑩吊顶剖面图。

2.5给水平面图，排水平面图；设计说明；总图；平面图；详图；给排水及消防系统图。

2.6强电施工图， 电气设计说明；主要设备材料表；平面图；详图；系统图；控制线路图 大型工程应按强电弱电火灾报警及其智能系统分别设置目录。

2.7软装设计出图内容：

软装包含家具、家电、灯具、窗帘、配饰、五金洁具、建筑五金配饰等设计说明文件，机 电、洁具等与装饰面、水电预埋件完全匹配无冲突。

2.8施工图设计要求：

2.8.1中标人应认真进行施工图设计，确保施工图完整、详细，能很好地指导施工。

2.8.2施工节点设计需出具节点大样图和具体做法，不可以直接简单套用图集。

2.8.3设计过程中如需要进行相关专家咨询和论证会，此部分费用考虑在合同价内， 由中 标人承担。

2.8.4各专业需进行综合，不得出现专业之间的设计矛盾和相互打架的情况，如出现上述

情况造成工程变更的，中标人承担1000元/次的违约金，发生100万元以上工程变更的，中标人 应按照变更金额的5%承担违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，中标人还应按照实际损失 情况据实承担赔偿责任。

2.8.5中标人需认真结合原土建施工图、设计变更及现场进行施工图设计，不得出现图纸 与原图纸、现场不符的情况，不得出现设计明显不合理的地方，如出现上述情况造成工程变更 的，中标人承担1000元/次的违约金，发生100万元以上工程变更的，中标人应按照变更金额的 5%承担违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，中标人还应按照实际损失情况据实承担赔偿 责任。

2.8.6施工图设计除需满足规范要求外，还需要充分考虑方便施工、易于控制施工质量、 便于采购施工材料和便于交付使用后的日常管理。

2.8.7中标人应在满足国家相关设计技术规范要求、招标人使用需求、功能定位和不降低 项目品质的前提下，根据批复的项目总概算控制施工图设计，尽可能优化设计方案，节约工程 造价。

2.8.8所有施工图设计必须确保通过职能部门以及审图机构审查，投标人投标时应充分考 虑费用标准，所发生费用均含在设计费用内，其中一期部分还需包含施工图各项审图费用。如 中标人未按招标人要求的时间完成专项设计及审查工作，或中标人设计成果不能满足招标人需 求时，招标人有权将该部分设计工作委托相关有资质的设计单位进行设计，所发生的费用从中 标人设计费中直接扣除， 由招标人直接支付。

2.8.9中标人在进行室内管线设计时，应进行合理优化，并在实施过程中根据现场情况及 时进行管线定位、指导现场施工，避免出现因定位不清，导致降低室内净高等影响项目使用和 美观的情况。如出现上述情况造成工程变更的，中标人承担1000元/次的违约金，发生100万元 以上工程变更的，中标人应按照变更金额的5%承担违约金，违约金不足以弥补发包人损失的， 中标人还应按照实际损失情况据实承担赔偿责任。

2.8.10中标人对设计深度和质量负责，招标人、政府部门或相关单位的审查并不减少中标

人的责任。如因设计文件未获批准，中标人还应承担反复修改设计的责任与工作。           2.9提供完整的设备及材料的品牌型号 (不少于三个同等品牌) ，不包括专项垄断性产品；

2.9材料样板展示。设计过程中需提供完整的装饰材料的设计样品，包含软装家具、家电、 灯具、窗帘、五金洁具，样板能与现场整体效果相匹配，根据实际情况确认样板尺寸、面积，  样板经招标人确认后需要签字盖章并装订好样品展板。

第四阶段——设计实施阶段

1.设计范围的整体施工跟踪过程服务，含专业的施工图纸会审实施阶段的设计变更；    2.配合协助招标人报装修消防、施工图审查以及其他涉及到的部门的审查和验收工作；  3.施工单位进场后，中标人需提供现场隔断、家具等放线资料，配合施工单位放线工作；

4.投标人将对整套施工图进行技术交底、招投标答疑并审核实施过程中产生的任何的变更 图纸，对装饰样板材料、家具，装饰灯具，洁具五金的实施进行确认，对项目施工现场进行全 程技术支持，复核并调整设计与现场的误差，并配合招标人审核竣工图纸，确保竣工图和实际 情况一致，如因审核不到位，导致竣工图与实际情况不符的，将追究中标人相关责任。

5.中标人完成施工图设计后，需要提交最终定稿设计效果图及设计手册提交发包人存档， 效果图中综合消防、暖通等末端及设施。

四、其他要求

1.项目负责人要求

中标人不得无故更换项目负责人，如更换需经招标人同意，并承担5万元/次的违约金。如 项目负责人不能很好的履约或不能满足招标人的要求，招标人有权要求中标人更换项目负责人， 中标人需按招标人的要求更换项目负责人，更换的项目负责人资质不得低于招标文件要求，并 承担10万元/次的违约金。

2.项目组人员要求

2.1中标人必须组成项目设计组，设计组其它成员由项目负责人、各专业负责人和各专项 设计人员组成。设计组人员方案阶段主创人员常驻合肥办公，施工图设计阶段所有专业需常驻 合肥办公，施工阶段驻场设计人员按要求执行。

项目组成员资格及数量不少于下表：  (以下人员必须为投标人总院 (如存在分院) 签订合同人 员)

项目负责人：1人，具有高级室内建筑师 (中国建筑装饰协会颁发) 或高级室内设计师 (中国

室内装饰协会颁发) 或一级注册建筑师，同时具有高级职称。

装饰专业负责人：1人，具有高级室内建筑师 (中国建筑装饰协会颁发) 或高级室内设计师 (中国室内装饰协会颁发) 或一级注册建筑师

给排水专业负责人：1人，具有注册公用设备 (给排水) 工程师证书或给排水相关专业高级及 以上职称证书；

电气专业负责人：1人，具有注册电气工程师证书或电气相关专业高级及以上职称证书；

暖通专业负责人：1人，具有注册公用设备工程师 (暖通空调) 或暖通相关专业高级及以上职 称

造价专业负责人：1人，具有注册造价工程师证书。

合计：6人

2.2中标人不得无故更换专业负责人，每更换一名专业负责人应向招标人支付2万元/次的  违约金。如专业负责人不能很好的履约或不能满足招标人的要求，招标人有权要求中标人更换， 中标人需按招标人的要求更换，更换的专业负责人资质不得低于招标文件要求，并承担4万元/ 次的违约金。

2.3设计周期要求

2.3.1根据招商运营需求，设计工作可能会分期进行，具体以每期设计任务书为准。接到 招标人的任务书后，中标后20个日历日完成设计方案修改，方案确认后20个日历日完成深化设 计，深化设计确认后30个日历日完成施工图设计。具体设计周期以设计任务书要求为准。

2.3.2因中标人原因，导致设计进度 (含节点进度) 延误，每延期一天中标人需承担2000 元的违约金。如累计延误达20天 (含) 的，中标人除须承担违约金外，招标人有权解除合同。

2.3.3在设计过程中，对于招标人提出的修改意见，中标人须在规定时间内完成，达到要 求修改深度。否则，每延期1天需承担2000元的违约金。

2.3.4现场服务要求

中标人必须做好项目实施过程中的现场服务工作，包括但不限于以下：

2.3.4.1如中标人为外地 (合肥市区以外) 企业，须按照主管部门要求办理相关手续 (如

。

有)

2.3.4.2在整个设计服务期内，需无条件参加招标人组织的与本工程相关的考察、调研工

作，费用自理。

2.3.4.3在施工阶段，中标人应指派相应的设计组成员随时配合，一般问题电话联系后24 小时内到场，紧急问题1小时内到场，按发包人要求及时解决施工中涉及的设计问题和现场的 相关技术问题，提出经济合理的解决方案，并根据招标人要求参与项目各项验收工作，所发生 的交通等费用自理，每延误一次承担1000元的违约金。

2.3.4.4中标人需根据招标人要求，参加工程例会，每无故缺少一次承担1000元的违约金。

2.3.4.5中标人应积极主动地进行与工程有关的内、外协调工作，做好与招标人、监理、 承包商、设备和材料供应商、政府相关管理部门等单位的协调工作。

2.3.4.6中标人需参与水、 电、消防、空调、安防、智能监控等各系统的调试及设备系统 联调，及时解决设备调试中出现的与装修设计有关的技术问题，参加本项目的分部分项工程验 收和各项竣工验收，依据与施工图相一致的要求，并按有关规定签署验收意见。

2.3.4.7中标人需按发包人要求及时处理现场设计变更事项、补充设计缺陷或修改设计， 按发包人要求及时向招标人提交经修改或补充的设计文件，以满足施工要求，每延误一次承担 1000元的违约金。

2.3.4.8所有设计变更必须经招标人同意后方可进行，且设计变更单必须经招标人下发给 施工、监理单位。未经招标人同意，中标人擅自进行变更的，或擅自将变更单发放给施工、监 理单位的，每发现一次，中标人承担3000元的违约金，并追究相关责任。

2.3.4.9中标人应收集并提供主要装饰材料和有特殊功能要求的建筑材料或制品的样品供 招标人选择，并提出选择建议，每延误一次承担1000元的违约金。

2.3.4.10设计过程中中标人需与招标人紧密配合，招标人对设计方案的合理修改意见中标 人应予以采纳，并进行修改，每延误一次承担1000元的违约金。

2.3.4.11中标人需配合做好竣工验收等相关资料的整理，并配合绘制和审核工程竣工图。 中标人需认真审核施工单位绘制的竣工图，如因审核不到位，导致竣工图与实际情况不符的， 招标人将向中标人追诉违约金。

2.3.4.12中标人负责协助办理消防等相关职能部门审批手续，并根据招标人要求提供相关 资料。

五、计价基准

1.本项目采用总价方式招标。此费用为单价包干方式，为完成设计范围内所有内容所需的全部费用，包括但不限于上述所有设计工作服务 (含专家评审、论证) 费用、初步 设计审查、施工图审查费用、人员、税金、方案招标设计补偿等。投标人在中标后 签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解情况为由，提出任何形式的增加造价或索 赔的要求。

2.经评标委员会综合评审，最终总得分第一名作为第一中标候选人。

六、本次投标成果要求 (包含但不仅限于)

1.本次投标方案的设计范围是：详见图纸。

2.方案设计投标文件组成 (本次投标设计范围内)

2.1文字部分：方案总设计说明，主要包含设计理念、关键技术、主要技术经济指标、实 施该方案的投资估算等；

2.2图则部分：主要包含总体效果图，各空间平面深化布局图、各空间设计效果图、装饰 成本概算。

2.3方案文本要求：文本内容包括上述文字和图则部分，按A3规格装订；

2.4方案文本刻录光盘1份 (图纸包含jpg和cad格式) ；

2.5设计图纸：效果图；

2.6其他可表达设计意图和理念的表现方式；

3. 投标人提交的投标文件应包括文本、图件及电子版设计方案。电子文件含所有成果文

件，用Photoshop、PowerPoint、Word、AutoCAD软件制作,中标后提供备份光盘1份。招标人有 权无偿使用投标成果。

- 第六章  投标文件格式

- (项目名称)       标段设计招标

投标文件

(商务及技术文件)

- 投标人：                         (盖单位章)

- 年      月      日

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  |  | P-------------- P |
|  | …… | …… |

目录

- 一、投标函 (不含报价)

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、拟委任的主要人员汇总表

六、资格审查资料

( 一) 投标人基本情况表

(二) 近年财务状况表

(三) 投标人近年完成的类似项目情况表

(四) 项目负责人近年完成的类似项目情况表

(五) 主要人员简历表

(六) 投标人信誉情况

七、设计方案

八、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称) ：

1. 我方已仔细研究        (项目名称)       标段设计招标文件的全部内容，在考察工 程现场后，愿以报价文件投标函中的投标报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承  担上述工程的设计。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量标准：         ；设计服务期限：         ；拟派项目负责人：          。

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5) 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本 标

段的主要人员，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不进行更换。如我方 拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

(6) 按照《纳税人跨县 (市、区) 提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》  (国家税务总 局公告 2016 年第 17 号) 规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税 (适用于注册地不在合 肥市行政区域范围 (含四县一市) 的中标人) ；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条 件(信誉最低要求)，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的 任何一种情形。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄 清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.  (其他补充说明) 。

投 标 人：                                                 (盖单位章)

法定代表人：                                             (签字或盖章)

单位地址：

邮政编码：             电话：             传真：

投标人基本账户开户名：           账号：           开户行：

日期：         _年_       _月_        日

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人 ：                                                             单位性质：                                                             地    址 ：                                                             成立时间：                   年               月               日

经营期限：

姓    名 ：                            性

年    龄 ：                            职

别：

务：

系                                                    (投标人名称) 的法定代表人。 特此证明。

投标人：                              (盖单位章)

年      月         日

- 授权委托书

本人          (姓名) 系          (投标人名称) 的法定代表人，现委托       (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    	(项目名称)        标段设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            (盖单位章) 法定代表人：                          (签字或盖章) 身份证号码：

年         月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非 法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 三、联合体协议书

牵头人 (成员一) 名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商， 自愿组成        (联合体名称) 联合体，共同参加 	(招标人名称)  (以下简称招标人)          (项目名称)       标段 (以 下简称本项目) 的设计投标并争取赢得本项目设计合同 (以下简称合同) 。现就联合体投标事 宜订立如下协议：

1.            (某成员单位名称) 为                (联合体名称) 牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代 表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中 标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同 ， 共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责 任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人 (成员一) 名称：           ，具有             资格，承担        专业工程； 成员二名称：                     ，具有              资格，承担        工作；    ……。

5. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式             份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人 (成员一) 名称：                             (盖单位章)  法定代表人：                                      (签字或盖章)

成员二名称：                                        (盖单位章)

法定代表人：                                      (签字或盖章)

……

年         月         日

- 四、拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

- 五、设计方案

设计方案应包括 (但不限于) 下列内容：

一、设计工程概况

二、设计范围、设计内容

三、设计依据、设计工作目标四、设计说 明和设计方案

五、设计方案的财务分析

六、设计管理措施、设计质量保障措施， 设计的合理化建议

- 六、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件， 自行提供其他相关资料 (如有)

注：对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件， 由投标人自行提供相关证明。如证明或声 明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

- (项目名称)       标段设计招标

投标文件

(报价文件)

- 投标人：                                 (盖单位章)

- 年         月         日

- 目  录

一、投标函

二、设计费用清单

三、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称) ：

1.   我方已仔细         (项目名称)          标段设计招标文件，在考察工程现场后，

研究

愿意以人民币 (大写)                   (¥                                ) 的投标单价 (其中，增值 税税率为                 ) ，并承诺按本招标文件、合同条款的条件，承担上述工程的设计。

2.    我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价 格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.     (其他补充说明) 。

投 标 人：                                                 (盖单位章)

法定代表人：                                             (签字或盖章)

单位地址：

邮政编码：             电话：             传真：

日期：         _年_       _月_        日

- 二、设计费用清单

1. 设计费用清单说明

2. 设计费用清单

单位：

| 序号 | 设计费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | □分项报价 □单价 □费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … … | … … |  |  |  |
| □投标总报价：大写 ；小写 ； □投标单价：大写 ；小写 ； □投标费率：大写 ；小写 ； |  |  |  |  |

投 标 人：                                 (盖单位章)

法定代表人：                               (签字或盖章)

日期：        _年_       _月_        日

- 三、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件， 自行提供其他相关资料 (如有)

注：对照报价文件初步评审及详细评审条件， 由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实 际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。